Герб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ

23.06.2020								                 № 42

г. Всеволожск

О согласовании перечня мероприятий

на 2021-2023 годы по ремонту и реконструкции сетей и объектов теплоснабжения

города Всеволожска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» принято

РЕШЕНИЕ:

- Согласовать перечень мероприятий на 2021-2023 годы по ремонту и реконструкции сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска (Приложение).

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в установленном порядке разработать и утвердить подпрограмму «Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021-2023 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2024 годы», включающую перечень мероприятий, согласно приложению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожск Городская жизнь».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.

## Глава

## муниципального образования                                                         С.В. Богдевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению совета депутатов

муниципального образования

«Город Всеволожск»

от 23.06.2020 года № 42

Перечень мероприятий на 2021-2023 годы

по ремонту и реконструкции сетей и объектов теплоснабжения

города Всеволожска

| № п/п | Адрес объекта | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2021 год |
| 1 | Ремонт тепловой сети от УТ-11 до УТ-18 по ул. Межевой г. Всеволожск, Ленинградская область | Повышение эффективности надежности систем теплоснабжения; Повышение комфортности проживания граждан; улучшение экологической ситуации; повышение эффективности надежности систем теплоснабжения |
| 2 | Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №2 на котельной №6 |  |
| 3 | Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №3 на котельной №12 |  |
| 4 | Техническое перевооружение сети газопотребления котельной №12 |  |
| 2022 год |
| 1 | Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №1 на котельной №6 | Повышение эффективности надежности систем теплоснабжения; Повышение комфортности проживания граждан; улучшение экологической ситуации; повышение эффективности надежности систем теплоснабжения |
| 2 | Ремонт паровых котлов ДКВР20/13 ст. №2, ,19620 на котельной №6 |  |
| 3 | Ремонт бака аккумулятора ст. №2 (замена поясов, дна) на котельной №17 |  |
| 4 | Ремонт антикоррозионного покрытия Бака аккумулятора ст. №1 на котельной №12 |  |
| 5 | Реконструкция внешнего эл. снабжения котельной №6 - ПСД |  |
| 6 | Ремонт паровых котлов ДКВР20/13 ст. №1, 19619 на котельной №6 |  |
| 7 | Реконструкция борова от Водогрейных котлов КВГМ 50-150М ст.№3, 4 в соответствии с проектом на котельной №17 |  |
| 8 | Ремонт сетевого Деаэратора ДА300 на котельной №6 |  |
| 9 | Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-151 м от УТ-1-7/2 до УТ-1-7/3 по ул. Ленинградской, |  |
| 10 | Тепловая сеть 2Ду 400 мм L-286 м от УТ-1-7 до УТ-1-8 по ул. Александровской |  |
| 2023 год |
| 1 | Ремонт котлового деаэратор ДСА100/50 на котельной №6 | Повышение эффективности надежности систем теплоснабжения; Повышение комфортности проживания граждан; улучшение экологической ситуации; повышение эффективности надежности систем теплоснабжения |
| 2 | Ремонт дымовой трубы на котельной №1 |  |
| 3 | Реконструкция схемы эл. снабжения сетевых насосов на котельной №17 |  |
| 4 | Реконструкция внешнего эл. снабжения котельной №6 - СМР |  |
| 5 | Ремонт оголовка деаэратора сетевого ДА100/25 на котельной №17 |  |
| 6 | Замена БПСВ №3,4 на котельной №17 (Блоки подогрева сетевой воды паром от паровых котлов в комплекте) |  |
| 7 | Замена подогревателе ВВ сырой воды (на сетевой деаэратор) - 4 комплекта на котельной №6 |  |
| 8 | Замена конвективной части водогрейном котле ПТВМ 30м-115 ст. №2 на котельной №6 |  |
| 9 | Ремонт оголовка деаэратора питательного ДА50/15 на котельной №17 |  |
| 10 | технического перевооружения отопительной водогрейной котельной №2 |  |
| 11 | Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-68 м от УТ-1-7/3 до УТ-1-7/4 по ул. Ленинградской |  |
| 12 | Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-62 м от УТ-1-7/4 до УТ-1-7/6 по ул. Ленинградской, |  |
| 13 | Тепловая сеть 2Ду 200 мм L-144 м от УТ-1-7/6 до мкд. ул. Ленинградская, 34 |  |
| 14 | Тепловая сеть 2Ду 200/150 мм L-136\105 м от мкд. Колтушское ш., 80 кор. 2 до мкд. Колтушское ш., 78 |  |